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361223 КБР Терский район с.п. Тамбовское ул. Дружбы 168 тел. 8 (86632) 77219

	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	№
	33-П

	УНАФЭ
	№
	33-П

	БЕГИМИ
	№
	33-П



21 июня 2021 г
 
О подготовке теплоснабжающей организации и
потребителей тепловой энергии, к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, расположенных на территории сельского поселения Тамбовское
 
         В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения бесперебойной работы объектов социальной сферы всех форм собственности, предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов постановляю:
 	1. Утвердить перечень теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории сельского поселения Тамбовское, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг., согласно  приложению  № 1.
2. Утвердить план мероприятий по подготовке котельных: МКОУ СОШ СП Тамбовское, МУК Сельский дом культуры с.п. Тамбовское и  МУ «Местная администрация с.п. Тамбовское» к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг., согласно приложению № 2.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке водоснабжающей организации МУП «Тамбовское» к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг., согласно приложению № 3.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
 
 

Глава местной администрации
сельского поселения Тамбовское                                                 А.М. Мешев

                                                                                                                                    


 Приложение № 1
                                                                                    к постановлению местной
 администрации с.п. Тамбовское
                                                                                              от 21  июня 2021 года № 33-П
                                                          


Перечень
теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии,
расположенных на территории сельского поселения Тамбовское,
подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.
 
	№
п/п
	Наименование  предприятий,
организаций и  учреждений
	Дата
проведения проверок

	1
	МУП Теректеплосбыт
	09.2021 г.

	2
	МКОУ НШДС СП Тамбовское
	09.2021 г.

	3
	МКОУ СОШ СП Тамбовское
	09.2021 г.

	4
	МКУК Сельский дом культуры с.Тамбовское
	09.2021 г.

	5
	МУ «Местная администрация с.п.Тамбовское»
	09.2021 г.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


 
 






                                                                                                                            Приложение № 2
                                                                                    к постановлению местной
 администрации с.п. Тамбовское
                                                                                              от 21  июня 2021 года № 33-П

План мероприятий по подготовке
котельной МКОУ СОШ СП Тамбовское
 к работе
в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

	№
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок
исполнения
	Ответственный
за исполнение

	1
	Ремонт тепломеханического и насосного оборудования
	шт.
	2
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	2
	Ремонт и замена запорной арматуры (задвижки)
	шт.
	15
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	3
	Реконструкция узлов учета газа
	шт.
	1
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	4
	Комплектация средствами пожаротушения
	шт.
	1
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	5
	Проведение режимно-наладочных работ
	шт.
	2
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	6
	Гидравлическое испытание теплотрасс
	км.
	0,26
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	7
	Промывка и гидравлическое испытание котлов
	шт.
	2
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	8
	Госпроверка узлов учета и измерительных приборов
	шт.
	8
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)



План мероприятий по подготовке
котельной МКУК Сельский дом культуры с.Тамбовское к работе 
в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

	№
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок
исполнения
	Ответственный
за исполнение

	1
	Ремонт котла
	шт.
	1
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	2
	Ремонт и замена запорной арматуры (задвижки)
	шт.
	19
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	3
	Установка насосных агрегатов
	шт.
	2
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	4
	Комплектация средствами пожаротушения
	шт.
	1
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	5
	Проведение режимно-наладочных работ
	шт.
	2
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	6
	Гидравлическое испытание теплотрасс
	км.
	0,26
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	7
	Промывка и гидравлическое испытание котлов
	шт.
	3
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	8
	Госпроверка узлов учета и измерительных приборов
	шт.
	12
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)




План мероприятий по подготовке
 котельной МУ «Местная администрация с.п.Тамбовское» к работе 
в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

	№
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок
исполнения
	Ответственный
за исполнение

	1
	Ремонт тепломеханического и насосного оборудования
	шт.
	2
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	2
	Ремонт и замена запорной арматуры (задвижки)
	шт.
	12
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	3
	Установка насосных агрегатов
	шт.
	1
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	4
	Реконструкция узлов учета газа
	шт.
	1
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	5
	Комплектация средствами пожаротушения
	шт.
	1
	09.20201г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	6
	Проведение режимно-наладочных работ
	шт.
	2
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	7
	Ремонт котла
	шт.
	1
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	8
	Гидравлическое испытание теплотрасс
	км.
	0,4
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	9
	Промывка и гидравлическое испытание котлов
	шт.
	2
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

	10
	Госпроверка узлов учета и измерительных приборов
	шт.
	12
	09.2021 г.
	Бельгушев Р.А.
(по согласованию)

























Приложение № 3
                                                                                    к постановлению местной
 администрации с.п. Тамбовское
                                                                                              от 21  июня 2021 года № 33-П

План мероприятий по подготовке
водоснабжающей организаций МУП «Тамбовское»,
к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

	№
пп
	Мероприятия
	Ед.изм.
	Кол-во
	Срок
исполнения
	Ответственный
за исполнение

	1
	Ремонт и замена задвижек
	шт.
	4
	09.2021 г.
	Тарканов З.М.
(по согласованию)

	2
	Ремонт уличных сетей
	пог.м.
	50,0
	09.2021 г.
	Тарканов З.М.
(по согласованию)

	3
	Замена ветхих сетей
	пог.м.
	45,0
	09.2021 г.
	Тарканов З.М.
(по согласованию)

	4
	Ремонт насоса
	шт.
	2
	09.2021 г.
	Тарканов З.М.
(по согласованию)

	5
	Ремонт двигателя
	шт.
	1
	09.2021 г.
	Тарканов З.М.
(по согласованию)
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